Requisitos em Falta — Loja Online

Aromas da Tarde — Consolidado após reunião de 23 de julho

23 de julho de 2026  ·  Loop Future  ·  Contacto técnico: António Sousa

# 1. Decisões registadas na reunião

| Tema | Decisão |
| --- | --- |
| Seleção de artigos para a loja | Entram apenas os artigos marcados com o "quadradinho" (check) na ficha de artigo do PHC. A Loop confirmará com a Expand Target o campo exato correspondente na base de dados, para o filtro da sincronização. |
| Artigos esgotados | Orientação preliminar: não aparecem de todo na loja. Ficou nota de que mostrar como "esgotado" também é possível — decisão final é comercial e pode ser revista sem custo técnico. |
| 84 artigos com preço a zero | Esclarecido: são na sua maioria artigos obsoletos herdados da migração de software (já não existem há anos). Ficam fora da loja; casos raros de artigo novo sem preço resolvem-se preenchendo o preço no PHC. |
| Domínio | O domínio da Aromas da Tarde já foi adquirido (gestão em dominios.pt). A ligação ao Shopify faz-se por configuração; a Loop indicará os passos exatos (registos DNS) em documento próprio. |

# 2. Requisitos em falta — quem entrega o quê

| Item | Detalhe | Responsável / prazo |
| --- | --- | --- |
| Loja Shopify Aromas: tema + acessos | Entrar no Shopify da Aromas da Tarde, escolher o tema e enviar os acessos de administração à Loop (equivalente ao que foi feito para a outra loja). | Miguel + Jorge — combinado para 24/07 de manhã |
| Acessos ao domínio | Acesso à gestão do domínio em dominios.pt (ou disponibilidade para alterar os registos DNS que a Loop indicar). Processo simples; a Loop guia passo a passo. | Jorge, com apoio Loop |
| Setup de pagamentos Shopify | Dados da empresa para ativar os pagamentos: NIF, IBAN, morada fiscal e dados do representante legal; escolha dos métodos a disponibilizar (cartão, MB Way, etc.). Nota: venda de bebidas alcoólicas — a Loop valida os requisitos específicos do Shopify Payments para a categoria. | Jorge fornece dados; Loop configura |
| Fotografias dos artigos | As imagens residem no PHC como ficheiros; falta a Expand Target indicar a forma de acesso (pedido formal já entregue). Item prioritário: sem ele, as fichas de produto ficam sem fotografia. | Expand Target (Vitor) |
| Campo do "check" de seleção | Confirmação técnica de qual o campo da ficha de artigo que corresponde ao quadradinho de seleção referido pelo Jorge, para o filtro do sync ficar exatamente alinhado com a operação. | Expand Target (Vitor) |

# 3. O que já está garantido

- Integração com o PHC validada: leitura automática do catálogo completo (4 152 artigos web), preços com IVA e stocks.

- Domínio da Aromas da Tarde adquirido.

- Pedido técnico à Expand Target entregue (imagens, inserção de encomendas, ambiente de testes).

- Demo da loja com o catálogo real disponível para apresentação.

# 4. Sequência imediata

24/07: tema escolhido + acessos Shopify enviados à Loop → a Loop inicia a montagem da loja e o carregamento do catálogo. Em paralelo: dados de pagamentos e acessos ao domínio. Com a resposta da Expand Target sobre as imagens, o catálogo fica completo.