Aromas da Tarde — Requisitos para avançar

Na sequência da reunião de hoje — apenas a loja Aromas da Tarde

Loop Future · 23 de julho de 2026

Ponto de situação do nosso lado: a ligação ao vosso PHC está validada e o catálogo completo já é lido automaticamente — 4 152 artigos com preços (com IVA calculado) e stocks. Temos uma pré-visualização da loja com os vossos produtos reais pronta a mostrar. O que falta para avançar está listado abaixo — quatro entregas do vosso lado e duas do Vitor (parceiro que gere o PHC).

# 1. Loja Shopify — tema e acessos (amanhã, 24/07)

Conforme combinado na reunião, amanhã de manhã entram no Shopify da Aromas da Tarde, escolhem o tema e enviam-nos os acessos. Em concreto:

- Escolher o tema na Theme Store dentro da própria loja.

- Atenção: no Shopify, "selecionar/experimentar" um tema é diferente de o comprar — se o tema escolhido for pago, a compra é um pagamento único cobrado na conta Shopify da loja e só depois podemos aplicar o design.

- Enviar-nos convite de acesso à loja (Administração → Utilizadores) para a equipa técnica da Loop.

Com o tema e os acessos, começamos de imediato a montagem da loja e o carregamento do catálogo vindo do PHC.

# 2. Domínio — ligação à loja

O domínio da Aromas da Tarde já está comprado (dominios.pt) — não precisamos de acessos: basta adicionar dois registos DNS no painel. Passos exatos:

- Entrar em dominios.pt → área de cliente → gestão do domínio → zona DNS

- Adicionar registo tipo A, com nome/host vazio (ou @) e valor 23.227.38.65

- Adicionar registo tipo CNAME, com nome/host www e valor shops.myshopify.com

- Se já existirem registos A ou CNAME antigos nesses dois nomes, remover primeiro

Se preferirem, façam print do ecrã da zona DNS e enviem — indicamos exatamente o que mudar. Depois de gravado, confirmamos a ligação e o certificado de segurança do lado do Shopify. Nada disto desliga o email ou outros serviços do domínio.

# 3. Seleção de artigos para a loja

Conforme a reunião: entram na loja apenas os artigos com o quadradinho de seleção marcado na ficha de artigo do PHC. Para isso:

- Do vosso lado: garantir que os artigos que querem vender online têm esse quadradinho marcado — é esse o interruptor que os põe (ou tira) da loja.

- Do lado do Vitor: confirmação técnica de qual o campo da base de dados que corresponde a esse quadradinho, para o nosso filtro ficar exatamente alinhado com a vossa operação.

- Artigos esgotados: como indicado, não aparecem de todo na loja. Se mais tarde preferirem mostrá-los como "esgotado", a alteração é simples e sem custo.

- Os 84 artigos com preço a zero (na maioria artigos antigos da migração de software) ficam automaticamente fora; um artigo novo sem preço entra assim que o preço for preenchido no PHC.

# 4. Fotografias dos artigos (com o Vitor — prioritário)

As fotografias residem no PHC como ficheiros associados a cada artigo (99,6% dos artigos têm imagem). Falta o Vitor indicar-nos a forma de acesso a esses ficheiros — o pedido formal já lhe foi entregue. Sem este ponto, as fichas de produto ficam sem fotografia, por isso é o item mais urgente do projeto.

# 5. Pagamentos (Shopify Payments)

Para ativar os pagamentos na loja vamos precisar destes dados da empresa (podem enviar por email; nenhum destes dados é password):

| Bloco | Dados | Para quê |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Denominação legal, NIF, morada da sede | Registo no processador de pagamentos |
| Representante | Nome completo, data de nascimento, morada e documento de identificação do representante legal | Verificação de identidade (obrigatória) |
| Banco | IBAN da conta que recebe as vendas | Depósitos (payouts) das vendas |
| Métodos | Confirmar os métodos a disponibilizar: cartão + Multibanco (nativos); MB WAY se quiserem, pode ficar para fase posterior | Métodos visíveis no checkout |

Nota: por se tratar de venda de bebidas alcoólicas, o processador pode pedir verificação adicional da atividade — quanto mais cedo submetermos os dados, mais margem temos.

# Resumo

Amanhã (24/07): tema escolhido + acessos Shopify enviados → a Loop começa a montar a loja e a carregar o catálogo. Logo que possível: registos DNS do domínio, dados de pagamentos, e — via Vitor — o acesso às fotografias e a confirmação do campo de seleção de artigos. Do nosso lado, a integração com o PHC está pronta a encaixar assim que estes pontos cheguem.

Loop Future — António Sousa