Decisões Pendentes — Loja Online

Aromas da Tarde — O que precisamos de si para avançar

20 de julho de 2026  ·  Integração PHC ↔ Loja Online  ·  Loop Future

# Ponto de situação em uma frase

A ligação ao seu PHC está estabelecida e validada: o catálogo completo (4 152 artigos publicáveis na web, com preços e famílias) já é lido automaticamente pela Loop — faltam apenas algumas decisões suas para definirmos as regras da loja.

# Decisões que precisamos de si

| Decisão | Contexto | A nossa sugestão |
| --- | --- | --- |
| 1. Artigos esgotados: mostrar ou esconder? | 1 611 artigos (~39% do catálogo) estão de momento sem stock. Mostrá-los como "esgotado" dá dimensão e permite ao cliente pedir aviso de disponibilidade; escondê-los simplifica a navegação. | Mostrar como "esgotado", sem possibilidade de compra |
| 2. Artigos com preço a zero | 84 artigos têm preço de venda a 0 € no PHC. Por segurança, ficam automaticamente fora da loja. Se algum deve ser vendido, basta corrigir o preço no PHC — entra na loja na sincronização seguinte. | Enviamos-lhe a lista; corrige os que interessarem |
| 3. Promoções | Conforme falado na reunião de 16 de julho: promoções geridas manualmente por si na loja. Pedimos apenas confirmação de que é este o modelo para o arranque. | Manter manual no arranque |

# O que fica confirmado (da reunião de 16 de julho)

- Sincronização de artigos, preços e stock uma vez por dia, à noite (22h–23h), sem custos adicionais de servidor.

- Preços na loja = preço de venda do PHC + IVA, exclusivamente para consumidor final.

- As encomendas da loja entram no PHC automaticamente; a faturação continua a ser feita por si, como hoje.

# Depois das suas decisões

Com estas três respostas fechamos as regras de publicação do catálogo. Em paralelo já está pedido à Expand Target o acesso às fotografias dos artigos e os detalhes técnicos finais. O próximo marco visível será o carregamento do seu catálogo na loja, logo que esta seja criada.

Qualquer questão: Miguel Portugal (gestão de projeto) ou António Sousa (equipa técnica) — Loop Future.